프로젝트 활동일지 ( 4차 )

| 참석인원 | 총 5명 |  | 미참석 인원 (이름) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 학부생 | 서현호 203566 | 학부생 | 박진관 214456 |
|  | 학부생 | 선우석 192544 | 학부생 | ISMAILOVA MUMTOZBEGIM 183134 |
|  | 학부생 | 정민서 201033 | 학부생 |  |
| 일시 및 장소 | 2026.04.20 ~2026.04.24, / 디지털 도서관 스터디룸 |  |  |  |
| 주제 | [4주차] FIDO2 패스키 인증 완성 및 보안 대시보드·배포 환경 고도화 |  |  |  |
| 활동 내용 (각 학생의 공부 내용, 프로젝트 관련 내용, 개발에서 시도했던 내용, 코딩 컴파일에 실패한 이유, 코딩 컴파일에 성공한 이유등) | ■ FIDO2 WebAuthn 패스키 인증 완성 3주차에 TOTP 기반 2FA를 구현한 데 이어, 4주차에 FIDO2(WebAuthn) 패스키 인증을 완성하여 두 방식을 병행 지원하는 완전한 2단계 인증 체계를 구축하였다. ▷ WebAuthn 등록·인증 흐름 완성 • 등록 흐름: POST /fido/register/options → 브라우저 authenticator 서명 → POST /fido/register/verify • 인증 흐름: POST /fido/login/options → 기기 서명 → POST /fido/login/verify — 패스워드 없는 로그인 지원 • base64url ↔ ArrayBuffer 변환 로직 프론트엔드 구현 완료 (login/page.tsx) • FIDO2 자격증명(credential) 저장 구조: user_id 기준 인메모리 → DB 영속화 설계 완성 • LoginResponse 스키마 확장: fido_available, totp_required, pre_auth_token 필드 포함 ▷ 4단계 로그인 흐름 통합 • 1단계: 이메일·비밀번호 검증 → pre_auth_token(유효 5분) 발급 • 2단계: 사용자가 TOTP 또는 FIDO2 방식 선택 • 3단계: 선택 방식으로 추가 인증 → 검증 성공 시 최종 JWT 발급 • 4단계: Step-up Auth — REVIEW 이상 판정 시 재인증 모달 자동 트리거 ■ 블록체인 감사 로그 및 보안 대시보드 구현 지도교수 SRS 요구사항 중 감사 추적·접근 제어·MyData 관련 핵심 항목을 반영하여 보안 대시보드와 블록체인 기반 감사 로그를 구현하였다. ▷ 블록체인 감사 로그 (blockchain_audit.py 고도화) • 온체인/오프체인 분리 구조 — FDS 판정 결과를 Merkle root 기반 블록으로 기록 • 감사 API 5개 → 15개로 확장: verify-range, merkle-root, onchain, 사용자/액션/시간 검색 • 단순 DB 로그 대비 사후 변조 탐지 가능한 구조 확보 ▷ ABAC 접근 제어 엔진 (abac_engine.py) • 8개 룰 기반 ABAC 엔진 구현 — 역할·속성별 행/열/셀 단위 데이터 마스킹 • FGAC(Fine-Grained) vs CGAC(Coarse-Grained) 접근 제어 비교 지원 • BusinessHoursRule: 업무 시간 외 민감 데이터 접근 차단 ▷ MyData 동의 관리 및 PID 가명처리 • MyData 동의 이력 API: 제공자별 동의 상태·만료일·목적 관리 • PID(가명 식별자) 생성·조회·갱신 엔드포인트 구현 — 90일 자동 rotation • 보안 대시보드(routes_security_dashboard.py): 감사로그·ABAC 평가·MyData·PID 일원화 ▷ 프론트엔드 보안 페이지 신규 구현 • security/blockchain — 감사 로그 조회·Merkle 검증 UI • security/mydata — 기관별 MyData 동의 현황 시각화 • security/protocols — FIDO2 기기 등록 현황 및 보안 이벤트 이력 ■ 코드 리뷰 반영 — 보안 취약점 수정 (CRITICAL / HIGH / MEDIUM) 분류; 문제; 해결. CRITICAL; AES-GCM AAD 불일치 — encrypt/decrypt 간 AAD 값이 달라 복호화 실패; 양쪽 동일 AAD 사용으로 수정 (abe_engine.py). CRITICAL; evaluation_suite 위협 테스트 4종이 실제 검증 없이 항상 PASS 반환; replay: nonce 재사용 차단 / insider: SHA-256 검증 / forgery·MITM 실제 탐지 로직 구현. HIGH; 벤치마크 latency/throughput 계산 1,000배 단위 오류; ms/ops 단위 재계산 (routes_security_dashboard.py). HIGH; MEC 에지 노드 부하가 시뮬레이션 중 정적으로 고정; 동적 부하 갱신 + daily_limit 누적 지출 추적 구현 (mec_simulation.py). HIGH; 보안 대시보드 3개 프론트 페이지 Authorization 헤더 누락 → 401 오류; Authorization 헤더 추가 + catch 무시 제거. MEDIUM; PID 생성 시 list 참조 공유 → rotation 히스토리 오염; list() 복사로 참조 공유 방지 (routes_security_dashboard.py). MEDIUM; revoke 엔드포인트에 user_id 쿼리 파라미터 노출 → 임의 계정 취소 가능; 쿼리 파라미터 제거, JWT에서 user_id 추출. ■ 전체 스택 배포 환경 안정화 ▷ 로컬 서비스 기동 문제 해결 • DB 포트 충돌(zombie 프로세스) 우회: config.py 포트 조정 + .env 오버라이드 구조 • asyncpg Python 3.14 호환성 확보: ssl=False, timeout=None 명시 • Alembic async 엔진 동일 connect_args 적용 — 마이그레이션 블로킹 방지 • startup 블로킹 제거: init_db / ML 학습을 asyncio.wait_for(20s)로 래핑 ▷ Docker 배포 자동화 강화 • docker-compose.yml: 전 서비스 restart 정책 + healthcheck + depends_on condition 추가 • backend/requirements-docker.txt 분리: torch 제외로 이미지 크기 약 3 GB 절약 • fraud-service / backend Dockerfile: policies/ · alembic/ COPY 누락 수정 • frontend/Dockerfile: NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL 빌드타임 ARG/ENV 주입 추가 ▷ 프론트엔드 리다이렉트 루프 수정 • 로그인↔대시보드 무한 리다이렉트 원인: localStorage 토큰 존재 여부만 확인 • useAuth() 훅으로 토큰 유효성 검증 후 리다이렉트 — 만료 토큰 자동 제거 추가 ■ 중간 발표 자료 준비 • PayWise_중간발표.pptx: 9개 슬라이드 구성 완료 (프로젝트 개요·아키텍처·AI 분석·FDS·부가기능·개발현황) • PayWise_발표대본_9분.md: 슬라이드별 기술 근거·수치·예상 Q&A 5종 포함 전면 작성 • SRS 명세서 1~11호 PDF 및 주차 보고서(1~3차) 문서 정리 완료 • 요구사항 명세서 폴더 GitHub 업로드 완료 (4_1_capstone 포함) |
| 차기일정 및 주제 | 차기일정 : 2026.04.27 ~ 2026.05.01 주제 : 중간 발표 후 피드백 반영 + PostgreSQL 실 연동 완성 및 ML 파이프라인 통합 테스트 |  |  |  |  |