프로젝트 활동일지 ( 3차 )

| 참석인원 | 총 5명 |  | 미참석 인원 (이름) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 학부생 | 서현호 203566 | 학부생 | 박진관 214456 |
|  | 학부생 | 선우석 192544 | 학부생 | ISMAILOVA MUMTOZBEGIM 183134 |
|  | 학부생 | 정민서 201033 | 학부생 |  |
| 일시 및 장소 | 2026.04.13 ~2026.04.17, / 디지털 도서관 스터디룸 |  |  |  |
| 주제 | [3주차] 시용자 인증 체계 구축 및 ML 파이프라인 초기 구현 |  |  |  |
| 활동 내용 (각 학생의 공부 내용, 프로젝트 관련 내용, 개발에서 시도했던 내용, 코딩 컴파일에 실패한 이유, 코딩 컴파일에 성공한 이유등) | ■ JWT 기반 실 서비스 인증 체계 전환 2주차까지는 개발 편의를 위해 demo_user 고정 계정을 사용하였으나, 3주차에 JWT 기반 실제 인증 체계로 전면 전환하였다. ▷ 인증 시스템 구현 • 기존 모든 API에서 demo_user 의존성 제거 — 요청 헤더의 JWT 토큰에서 user_id를 직접 추출하도록 수정 • Access Token / Refresh Token 발급 구조 확립: 로그인 시 두 토큰 동시 발급, Refresh 엔드포인트 별도 구현 • 비밀번호 bcrypt 해싱 적용 — 평문 저장 방식 폐기 • Redis를 Refresh Token 저장소로 활용: 토큰 만료·폐기 처리 일원화 • 보안 이벤트 로그(StepUpSession) 초기 설계 및 DB 연동 ▷ Step-up 인증 기초 구현 • 민감 작업(거래 조회·설정 변경) 수행 시 추가 인증을 요구하는 Step-up 구조 설계 • /api/v1/stepup/challenge, /api/v1/stepup/verify 엔드포인트 초기 구현 • 프론트엔드에서 401 Step-up 응답 수신 시 재인증 모달 표시 로직 추가 ■ ML 학습 파이프라인 구축 ▷ 학습 파이프라인 초기 구현 • ml/trainer.py: 사용자 거래 데이터를 읽어 Isolation Forest + LightGBM 모델을 학습하는 train_all() 함수 구현 • 서버 기동 시 _train_models_on_startup() 호출 — 기존 데이터로 즉시 모델 초기화 • Stratified 분할 및 PR-AUC 기반 모델 평가 로직 포함 ▷ Alembic 마이그레이션 자동화 보완 • 서버 기동 시 alembic upgrade head 자동 실행 구조 확립 (env.py 수정) • 신규 테이블(StepUpSession, FraudScore) 마이그레이션 파일 작성 및 검증 ▷ 테스트 안정화 • pytest fixture 패턴 통일: 각 테스트별 독립적인 DB 세션 사용으로 테스트 간 상태 오염 제거 • ML trainer SQL 쿼리 오류 수정: SQLAlchemy async 환경에서 GROUP BY 충돌 해결 ■ 2FA 인증 시스템 기초 구현 (TOTP) ▷ TOTP 설정 흐름 • PyOTP 기반 TOTP 시크릿 생성 및 QR 코드 이미지 base64 PNG 형식 반환 구현 • /api/v1/auth/totp/setup, /api/v1/auth/totp/verify 엔드포인트 구현 • 로그인 흐름: 비밀번호 검증 → pre_auth_token(5분 유효) 발급 → TOTP 코드 검증 → 최종 JWT 발급 ▷ 프론트엔드 보안 페이지 초기 구성 • security/page.tsx: TOTP QR 코드 표시 및 코드 입력 UI 구성 • 4단계 로그인 흐름(비밀번호 → 2FA 선택 → 코드 입력 → 완료) 프론트엔드 구현 시작 ■ 발생 이슈 및 해결 분류; 문제; 해결. 인증 오류; JWT 전환 후 기존 demo_user 의존 API 다수 500 오류 발생; 전체 라우터 순차 검토 후 get_current_user() 의존성 주입으로 일괄 교체. DB 오류; ML trainer에서 SQLAlchemy async 환경의 GROUP BY 구문 오류; 집계 쿼리를 text() 래핑 또는 ORM 방식으로 재작성. 테스트 실패; fixture 재사용으로 테스트 간 DB 상태 오염 → 연쇄 실패; pytest fixture scope 조정 및 각 테스트 독립 세션 보장. 로컬 실행; 포트 충돌 및 PID 잔재로 서비스 재기동 실패; run_all.ps1 개선 — 기동 전 포트 점유 프로세스 자동 종료. |
| 차기일정 및 주제 | 차기일정 : 2026.04.20~2026.04.24 주제 :FIDO2 패스키 인증 완성 및 보안 고도화 |  |  |  |  |